Информация об итогах социально-экономического развития Красненского района за январь-октябрь 2016 года

- Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном районе

Красненский  район образован в 1935 году, в современных границах существует с 1991 года. Район, как территориальное звено местного самоуправления, представляет собой часть территории Белгородской  области и является самоуправляемой административно-территориальной единицей. Административный центр - с.Красное.

Красненский район расположен на юго-востоке Белгородской области, на южных склонах Средне-Русской возвышенности. Район граничит на севере со Старооскольским городским округом, на востоке - с Воронежской областью, на юго-востоке – с Алексеевским, на юго-западе – с Красногвардейским, на западе – с Чернянским и Новооскольским районами. Территория  района составляет  851,9 кв. км (3,14 % от территории области). Расстояние от районного центра с. Красное до г. Белгород - 180 км.

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» в муниципальном образовании «Красненский район» образовано 10 сельских поселений.

Численность проживающих на территории района составляет                12237 человек. Население трудоспособного возраста составляет 52%. Удельный вес старше трудоспособного возраста – 32%, моложе трудоспособного возраста – 16%.

Общий объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг субъектами экономической деятельности района в январе-сентябре 2016 года составил 1106,05 млн руб. или 127,9% к  соответствующему уровню 2015 года.

Основу экономики района составляет агропромышленный комплекс. На долю отрасли «сельское хозяйство» приходится 90,8% всего оборота.

Площадь пашни составляет 46890 га. Основная часть пахотных земель распределена между 4 землепользователями: ООО «Агрофирма «Красненская», ООО «Русагро-Инвест», ЗАО «Молоко Белогорья»,                      ЗАО «Колос».

Социальная сфера в районе представлена 10 школами, 9 дошкольными учреждениями, двумя учреждениями дополнительного образования, 26 учреждениями культуры и двумя детскими школами искусств.

В районе созданы все условия для занятий физической культурой, обеспечена возможность пользоваться современно оборудованными спортзалами и спортивными площадками. За последние пять лет построены физкультурно - спортивный комплекс, стадион, 3 спортивных площадки.

Администрация Красненского района в своей деятельности руководствуется основными программными направлениями, определенными Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Губернатором Белгородской области по развитию экономического потенциала и социальной сферы, обеспечению устойчивого развития экономики, стабилизации финансово-экономической ситуации.

Распоряжением администрации Красненского района от 12.03.2015 года № 160-р утвержден «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Красненского района в 2015 году и на 2016-2017 годы». Ежемесячно информация о ходе исполнения Плана предоставляется в департамент внутренней и кадровой политики области.

В январе - октябре  текущего года проведено 19 заседаний рабочих групп.

По состоянию на 01.10.2016 г. в автоматизированной информационной системе «Проектное управление» зарегистрирован 181 проект, реализуемый на территории Красненского района, из них:

- в стадии инициации – 2 проекта;

- завершены – 111 проектов;

- реализуются – 68 проектов.

Отраслевая принадлежность реализуемых проектов:

- экономика – 16 проектов;

- строительство и благоустройство – 13  проектов;

- социальная сфера – 39 проектов.

Рассмотрение вопросов реализации проектов осуществляется на заседании экспертной комиссии при главе администрации района по рассмотрению проектов. За три квартала 2016 года проведено 21 заседание экспертной комиссии, где рассмотрены вопросы о результате реализации 23 проектов и приняты к реализации на территории района 57 проектов, в том числе по направлениям: экономика – 10, благоустройство – 12, социальная сфера – 35.

В течение 9 месяцев текущего года, в соответствии с утвержденным планом – графиком, отделом по управлению проектами аппарата главы администрации района осуществлена проверка 32 проектов, реализуемых на территории района.

Администрация района проводит совместную работу с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области по уточнению реальных объемов инвестиций, освоенных субъектами  малого бизнеса.

- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по предприятиям, занятым производством и распределением электроэнергии, газа и воды	 за январь- сентябрь 2016 года составил 26,816 млн рублей или 102,6% к соответствующему уровню 2015 года в действующих ценах. Этот вид экономической деятельности представлен многоотраслевым предприятием МУП ЖКХ «Красненское».

Предприятие осуществляет деятельность на всей территории района и обслуживает 277,3 км водопроводных сетей, 39 скважин, 36 водонапорных башен, канализационные сети протяженностью 4,3 км, тепловые сети протяженностью 10,2 км, 14 котельных.

- Развитие сельского хозяйства

На территории района осуществляют деятельность 8 сельскохозяйственных предприятий, 12 фермерских хозяйств.

Валовой сбор ранних зерновых в хозяйствах района в текущем году составил 91,6 тыс.т  при средней урожайности 46,0 ц/га (2015 г.- 32,0 ц/га). Урожайность озимой пшеницы составила 54,2 ц/га (2015 г.- 33,5 ц/га),   ячменя – 30,1  ц/га (2015 г. –  26,0 ц /га).

Завершена уборка сои на площади 1534 га, урожайность 16,2 ц/га.

Ведется уборка кукурузы на зерно, убрано 208 га при урожайности 87,0 ц/га (2015 год - 40,6  ц/га).

Подсолнечник убран на площади 556 га при  урожайности 26,0 ц /га (2015 год – 24,0 ц/га), сахарная свекла на площади 261 га при урожайности 506,0 ц/га  (2015 год – 376,7 ц/га).

Озимые на зерно посеяны на площади 13000 га, что составляет 100% к плану. Под урожай 2016 года внесено 2002 т действующего вещества  минеральных удобрений, в том числе под озимые зерновые - 669 т, подсолнечник – 300 т, кукурузу – 560 т.

По нулевой технологии посеяно озимых культур на площади 1100 га, произведен сев сидеральных культур в летне-осенний период на площади 12637 га (100 %).

Молочным животноводством в районе занимаются два  сельскохозяйственных предприятия, одно КФХ и личные подсобные хозяйства.

Объем производства молока во всех категориях хозяйств составил 8346,9  т, в том числе:

- ЛПХ -   3310,3 т или  98,5%  к  уровню  прошлого  года  (2015 г. –             3360 т);

- КФХ –832 т или 115,5 %  к уровню прошлого года (2015 г. – 720 т);

-сельскохозяйственные предприятия –  4204,6 т, что больше уровня прошлого года в 21,7 раза (2015 г. –193 т).

Поголовье коров на 1 октября  2016 года составило 2257 голов,  в том числе:

- ЛПХ -  643 головы;                     
- КФХ - 170 голов;

- сельскохозяйственные предприятия -  1444 головы.

Темп роста к  2015 году – в 2,5 раза.

За 9 месяцев 2016 года Красненским филиалом  ЗАО «Краснояружский бройлер»:

-  произведено яиц -  64692,1 тыс. штук;

-  реализовано -   63629,4 тыс. штук, в том числе:

-  племенное яйцо –  55951,0 тыс. штук;

-  товарное яйцо – 7679,0  тыс. штук.

Произведено 1 173,8 тонн мяса птицы в живом весе.

Одним из важных направлений приоритетного национального проекта «Развитие АПК» является стимулирование малых форм хозяйствования на селе.

Для развития малых форм хозяйствования предусмотрено кредитование до 700 тыс. руб., которое осуществляют дополнительные офисы  ОАО «Россельхозбанк» и Алексеевское ОСБ № 3775.

Отделом экономического развития сельских территорий администрации района совместно с работниками банка и специалистами администраций сельских поселений проводится разъяснительная работа с гражданами по вопросам кредитования ЛПХ и получения субсидий.

По состоянию на 1 октября 2016 года получили субсидированный кредит 984 ЛПХ в сумме 123,3 млн рублей (на 1 ЛПХ – 125,3 тыс. рублей.).

Привлечение кредитных ресурсов позволило провести реконструкцию и строительство  животноводческих помещений, приобрести коров, молодняк КРС, свиней, овец, кроликов, пчелосемьи, мотоблоки, тракторы и прицепной инвентарь, оборотные средства (горюче-смазочные материалы, запасные части, минеральные удобрения, гербициды).

Для развития малых форм хозяйствования на селе национальным приоритетным проектом предусмотрено субсидирование процентной ставки рефинансирования банка с января 2005 года по 31 декабря 2012 года в размере 95% из федерального бюджета и 5% областного бюджета. По кредитам, полученным с 2013 года,  предусмотрено субсидирование процентной ставки рефинансирования банка в размере 66,7% из федерального бюджета и 33,3 % областного бюджета.

Возмещение части затрат на уплату процентов производится ежемесячно.

На 01.10.2016 года 76 ЛПХ  получили субсидию в сумме                                                                                                                   258,9 тыс. руб., в том числе:

-    из федерального бюджета – 189,1 тыс.руб.;

- из областного бюджета   – 69,8  тыс.руб.

Льготным кредитованием воспользовались также 12 крестьянско-фермерских хозяйств, получив кредит в сумме 20,3 млн руб. для приобретения основных и оборотных средств. Субсидия получена в сумме  275,6 тыс. руб.

- Инвестиционная деятельность

# В целях совершенствования и координации работы по развитию инвестиционной деятельности в районе  сформирована нормативная база:

- утверждена муниципальная Программа  «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Красненском районе на 2015-2020 годы», включающая реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»;

- утверждены  Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и Дорожная карта по внедрению успешных практик, включенных в Атлас муниципальных практик, в  Красненском районе;

- создан межведомственный координационный совет при главе администрации района по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата,  назначен общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей Белгородской области в  Красненском  районе.

На территории района имеется 10 инвестиционных площадок площадью 199,3 га, на которых ранее располагались производственные объекты бывших сельскохозяйственных организаций. Основная часть объектов демонтирована и соответствующая территория с необходимой инженерной  инфраструктурой может быть  использована для реализации инвестиционных проектов. По каждому земельному участку разработаны паспорта инвестиционных площадок, которые в целях привлечения возможных инвесторов, размещены на официальном сайте администрации района и на сайте  АО «Корпорация Развитие».

По состоянию на 1 октября 2016 года в муниципальный портфель проектов входило 63 проекта, из них:

- экономическая сфера – 16 проектов;

- социальная сфера – 39 проектов;

- строительство и благоустройство – 13  проектов.

Вне проектного управления  в текущем году реализуется 8 проектов, в том числе:

- 3 проекта в бюджетной сфере;

- 5 проектов во внебюджетной сфере.

На развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования в отчетном периоде направлено 356,3 млн рублей инвестиций или 76,3 % к уровню 2015 года.

В бюджетной сфере освоено 6,2 млн рублей инвестиций.

- Строительство

В 2016 году планируется ввести 7000 кв. м жилья. За 9 месяцев текущего года в районе введено в эксплуатацию 49 индивидуальных жилых домов общей площадью 4164 кв. м, что ниже уровня 2015 года на 6 %. Объем освоенных средств составил 85,36 млн рублей.

В ходе реализации долгосрочной целевой программы строительства жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на 2010-2016 годы» в 2016 году планируется приобретение двух  двухквартирных жилых дома для детей сирот в с. Красное общей стоимостью 4,306 млн. руб.

В текущем году так же планируется освоить  9,073 млн руб., в том числе:

- по федеральной подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» - 3 семьи, на общую сумму 1,679 млн рублей, фактически освоено  1,291 млн рублей или 76,9 %;

- по федеральной подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 года»  – 6 семей на общую сумму 4,391 млн рублей,  фактически освоено 4,379 млн рублей (100%);

- по программе обеспечения жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 1 человек на  сумму 0,603 млн рублей, фактически обеспечен 1  человек на сумму 0,603 млн рублей;

- по программе обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны – 2 человека на общую сумму 2,4 млн  рублей, фактически освоено  2,414 млн рублей.

В ходе реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2013-2017 годы»  отремонтировано 2,8 км дорог, фактически освоено  6,515 млн рублей.

В текущем году планируется выполнить строительно-монтажные работы по объектам социальной инфраструктуры стоимостью                            69,907 млн рублей, в том числе:

- капитальный ремонт Готовского детского садика стоимостью               2,846 млн рублей, фактически освоено  2,846 млн рублей;

- строительство Дома культуры в с. Заломное стоимостью 3,239 млн. рублей, фактически освоено 3,184 млн. рублей;

- капитальный ремонт Расховецкого детского садика стоимостью               5,5 млн рублей, фактически освоено 5,5 млн рублей;

- капитальный ремонт  Кругловской школы стоимостью                                         40 млн рублей, фактически освоено 40 млн рублей;

- реконструкция Кругловского  детского садика стоимостью                  14 млн рублей, освоено 14 млн рублей;

- капитальный ремонт спортивных залов школ в селах Лесное Уколово и Камызино общей стоимостью 3,68 млн рублей, фактически освоено         0,577 млн  рублей;

- установка модульных фельдшерско-акушерских пунктов  в селах Заломное, Широкое стоимостью 3,8 млн рублей, освоено 3,8 млн рублей.

По направлению «Ландшафтное обустройство и озеленение» в осенне-летний и осенний периоды предстоит посадить 4 тыс. саженцев деревьев, 0,5 тыс. кустарников, 38 тыс. штук цветов.

- Развитие потребительского рынка

Потребительский рынок района характеризуется как относительно стабильный, с соответствующим уровнем насыщенности торговой сети основными продуктами питания и непродовольственными товарами.

Торговая сеть района по состоянию на 1 октября 2016 года представлена 88 предприятиями розничной торговли и 7 предприятиями общественного питания.

Фактическая обеспеченность торговыми площадями составляет                311 кв. м /1000 чел., норматив -152 кв. м /1000 чел.

По состоянию на 1 октября 2016 года  потребительская кооперация района располагает 5 объектами розничной торговли, которые предлагаются для сдачи в аренду и на продажу.

В сфере бытового обслуживания осуществляют деятельность                    20 предприятий, в том числе по направлениям:	 ремонт и пошив одежды – 1, парикмахерские – 3, ритуальные услуги – 3, бани – 2, фотоателье – 1, техобслуживание и ремонт транспортных средств – 4, ремонт бытовой техники и изготовление металлоизделий – 2, строительные, отделочные работы – 2, ремонт компьютерной техники – 1, прочие (изготовление сувениров) – 1.

В целях дальнейшего развития и популяризации сферы бытового обслуживания населения района, повышения профессионального мастерства специалистов 9 февраля 2016 года проведен районный конкурс профессионального  мастерства по парикмахерскому искусству – 2016.

Выпечку хлеба и хлебобулочных изделий в районе осуществляет индивидуальный предприниматель, произведено 21,6 т.

Для обеспечения населения мясом в с.Красное функционирует  специализированный магазин «Агро-Белогорье».

Регулярно на территории района проводятся ярмарки товаров Белгородских и местных товаропроизводителей, на ярмарках района осуществляется первоочередное предоставление торговых мест для торговли продукцией ЛПХ и КФХ.

В целях стабилизации цен на социально-значимые товары народного потребления, в рамках реализации проекта «Электронное правительство Белгородской области» осуществляется в режиме Онлайн мониторинг цен по торговым объектам Красненского района и ежемесячный мониторинг цен на фиксированный набор товаров по 40 товарным группам. На 10 и 25 число каждого месяца проводится мониторинг розничных цен на социально-значимые товары.

- Малое и среднее предпринимательство

Важной составляющей экономики района является развивающийся малый бизнес, который принес в доход районного бюджета за 9 месяцев    2016 года более 5 млн рублей.

Сегодня в сфере малого предпринимательства функционирует              38 предприятий, 303 индивидуальных предпринимателя.

В этом секторе занято более 600 человек или 23,6% от среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций.

Свыше 80% субъектов малого бизнеса сконцентрированы в трех отраслях экономики района – это сельское хозяйство, торговля, предоставление услуг автомобильного и грузового автотранспорта.

На сегодняшний день администрацией района обеспечиваются организационные мероприятия по участию предпринимателей в областных программах с целью получения государственной финансовой поддержки.

Для оказания помощи субъектам малого предпринимательства создана районная рабочая группа по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных проектов.

В  марте  2016 года рабочей группой рассмотрены и одобрены 2 проекта для реализации за счет грантов в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»: «Создание садоводческого хозяйства на территории Красненского района на базе ИП Главы К(Ф)Х Останкова Р.И.» и «Организация интегрированной технологии производства малины на территории Красненского района» на базе ИП главы К(Ф)Х Кучменко К.М.». Ходатайства о целесообразности  реализации данных проектов направлены в департамент агропромышленного комплекса области.

В мае текущего года получено 2 гранта по 1,5 млн рублей для реализации проектов.

В августе 2016 года рабочей группой также рассмотрен и одобрен проект «Развитие молочного животноводства на территории Красненского района на базе ИП Мелеша Ольга Ивановна»  для участия в конкурсном отборе бизнес-проектов на предоставление грантов субъектам малого предпринимательства в рамках мероприятия  «Программа поддержки начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса» Микрофинансовой компанией Белгородским областным фондом поддержки малого предпринимательства. Реализация проекта предполагает производство и реализацию молока и молодняка КРС. Стоимость проекта составляет 345 тыс. рублей. Средства гранта необходимы на приобретение 4 коров (280 тыс. руб.) и доильного аппарата (65 тыс. рублей).

Особое внимание оказывается в районе развитию  семейных ферм, ведь это направление бизнеса имеет большие перспективы для развития сельских территорий.

В текущем году в районе осуществляют деятельность 162 семейные фермы.

Основное направление деятельности семейных ферм – молочно-мясное: 79 семейных ферм занимаются производством молока и мяса, 14 семейных ферм  занимаются овцеводством, 38 – пчеловодством, 17 семейных ферм выращивают овощи, 3 семейные фермы -  плодовые и декоративные саженцы, 7 семейных ферм заняты производством зерновых, 1 семейная ферма – рыбоводством, 2 семейные фермы – разведением перепелов, 1 семейная ферма занимается кролиководством.

За 9 месяцев текущего года на развитие ведомственной целевой  программы «Семейные фермы Белогорья» в Красненском районе  привлечено 38,956 млн рублей, из них собственных средств – 35,707 млн рублей.

На 1 октября 2016 года объем производства товаров, работ и услуг семейными фермами, обеспечивающими предприятиями и участниками программы, составил 231,559 млн руб.

- Финансы

По итогам работы за январь - сентябрь 2016 года предприятиями Красненского района получена прибыль в сумме 1,476 млн рублей.

Сумма дебиторской задолженности за 9 месяцев текущего года составила 2,091 млн рублей (2015 год – 2,026 млн рублей).

Общая кредиторская задолженность по району – 5,409 млн рублей,                (2015 год – 5,740 млн рублей).

Администрацией района ежемесячно проводится мониторинг финансово-экономического состояния системообразующего предприятия реального сектора экономики района (ООО «Агрофирма «Красненская»). По данным мониторинга за 9 месяцев 2016 года наблюдается положительная динамика по основным показателям деятельности предприятия.

- Бюджетный баланс

Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Красненского района за 9 месяцев 2016 года к аналогичному периоду прошлого года составил 112 %.Темп роста налоговых доходов              118 %.  Все налоговые доходные источники имеют прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за исключением земельного налога и налога на имущество физических лиц (по причине переноса сроков уплаты для физических лиц).  Наибольший прирост наблюдается по  налогу на доходы физических лиц. Темп роста неналоговых доходов  за  9 месяцев  2016 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил          199 %. Прирост обеспечен за счет доходов от реализации имущества, аренды земли, доходов от штрафных санкций и компенсации затрат бюджета района. Основным источником формирования доходной части бюджета является НДФЛ, его удельный вес в налоговых и неналоговых доходах  составил 77%.

Общий объем расходов бюджета за 9 месяцев   2016 года составил         378264 тыс. руб.  Основными статьями расходов бюджета стали заработная плата с отчислениями, коммунальные платежи, питание, социальные выплаты, услуги по содержанию имущества.

Налоговые и неналоговые доходы  консолидированного бюджета района составили 84497 тыс. руб. Доля собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета в расходах за  9 месяцев 2016 года составила 22 %.  Планируемое значение данного индикатора реализации программы на   2016 год составляет 23,4 %.

В районе действует межведомственная комиссия, которая осуществляет мониторинг налоговой нагрузки по субъектам малого предпринимательства, применяющим специальные режимы налогообложения.

Анализ налоговой нагрузки по субъектам малого предпринимательства района, применяющим специальные режимы налогообложения, за 9 месяцев 2016 года показал, что данной категорией плательщиков в консолидированный бюджет области уплачено 6,763 млн рублей, в том числе: НДФЛ – 3 млн рублей, по УСН – 1,5 млн рублей, по ЕНВД – 1,2 млн рублей, по земельному налогу – 0,029 млн рублей, по сельхозналогу – 0,9 млн рублей, по транспортному налогу – 0,1 млн рублей, по налогу на имущество – 0,004 млн  рублей, по налогу на прибыль – 0,03 млн рублей. В расчете на                          1 работающего в малом бизнесе  в консолидированный бюджет области поступило 30,7 тыс. рублей (при нормативе 30 тыс. рублей).

Число плательщиков налогов по данной системе в отчетном году составило 103 субъекта с общей численностью работающих 220 человек, в том числе самозанятые – 12 субъектов малого бизнеса.

Достижение норматива налоговой нагрузки обеспечили                        24%  налогоплательщиков (11 юридических лиц или 35,5 % от организаций, вошедших в мониторинг, 13 индивидуальных предпринимателей или 18,1 % от 72 ИП,  вошедших в мониторинг). Остальные 76%  субъектов, а это 79 единиц, не справились с задачей.

В течение 2016 года районной межведомственной комиссией по мониторингу налоговой нагрузки, обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей от фонда оплаты труда проведено 25 заседаний комиссии, в том числе 10 выездных на территориях сельских поселений.

- Уровень жизни населения

Среднемесячная заработная плата по району за январь–май 2016 года сложилась в размере 23020,3 руб. или 109 % к уровню прошлого года, в том числе:

- сельское хозяйство – 25595,1 или 108 %;

- здравоохранение – 20740,5 руб. или 105,7 %;

- образование – 20670,4 руб. или 110,4 %.

Наиболее высокий размер среднемесячной заработной платы в            2016 году сложился в отрасли «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (28013 руб.), что выше среднерайонного  показателя в 1,2 раза. Значительно ниже среднерайонного уровня продолжает оставаться заработная плата у работников, занятых по виду экономической деятельности: «сбор сточных вод и отходов» (14446,7 руб. или 62,8 % к среднерайонному показателю).

В соответствии с постановлением правительства Белгородской области от  28  марта 2016 года № 74-пп «О мерах по повышению уровня заработной платы в 2016 году» управлением экономического развития и муниципальной собственности администрации района осуществляется ежемесячный мониторинг по заработной плате предприятий по видам экономической деятельности исходя из отчетности, представляемой предприятиями в органы статистики.

В рамках деятельности рабочей группы  по вопросам экономического развития, предпринимательства и мониторинга ситуации на рынке труда комиссии по стабилизации финансово-экономической ситуации на территории Красненского района проводится работа с предприятиями и организациями с целью достижения ориентиров программы «20/20».

Администрацией района совместно с профсоюзами и работодателями проводится  работа по заключению коллективных договоров с включением в них обязательств по росту заработной платы.

Задолженность по заработной плате отсутствует.

- Рынок труда

Ситуация на рынке труда района характеризуется следующим образом.

Среднесписочная численность работников (по полному кругу организаций) на территории района составила 2174 человека. За январь-сентябрь 2016 года создано 78 новых рабочих мест.

Численность трудоспособных граждан, не занятых трудовой деятельностью и имеющих статус безработных,  на 01.10.2016 года составила  77 человек, уровень регистрируемой безработицы – 1,32 %.

Органами государственной службы занятости на выплату пособий по безработице  в отчетном периоде израсходовано 3104,1 тыс.руб., в том числе:

пособие по безработице – 2919 тыс. руб.;

стипендия – 177,4 тыс. руб.;

материальная помощь – 7,7 тыс.руб.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Белгородской области «Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы» проведена следующая работа:

1.	Финансовая помощь безработным гражданам в открытии собственного дела (по плану два человека - 300 тыс. рублей) не оказывалась в связи с отсутствием финансирования.

2.	ОКУ «Красненский районный ЦЗН» направлен на общественные работы 50 безработных  граждан (по плану – 43 человека), заключены договоры с 17 предприятиями и организациями района: администрации сельских поселений, ООО «Лекарь», ООО «Автомобилист»,                      ООО «АФ «Красненская», ЗАО «Авида», ООО «Выбор», МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной».

Профинансировано 389,1 тыс. руб., в том числе:

- средства работодателей – 324,5 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 64,6 тыс. руб.

Граждане работали по профессиям: рабочий по  благоустройству, подсобный рабочий.

3. Трудоустройство испытывающих трудности в поиске подходящей работы: по плану 2 человека, трудоустроено 3 человека, относящиеся к категории многодетных родителей.

Профинансировано 20,2 тыс. руб., в том числе:

- средства работодателей – 15,1 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 5,1 тыс. руб.

4. Трудоустройство выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования в возрасте 18-20: по плану                     1 человек, трудоустроен выпускник по профессии повар в МОУ «Красненкая средняя общеобразовательнаяшкола имени М.И. Светличной».

Профинансировано 15,24 тыс. руб., в том числе:

- средства работодателей – 11,84 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 3,4 тыс. руб.

5. В 2016 году запланировано отправить на профессиональное обучение 34 безработных гражданина. На 01.10.2016 года на профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации направлено 26 безработных граждан и 2 пенсионера. Сумма по заключенным договорам составила 260,5 тыс.руб. Обучение проводилось по следующим профессиям и специальностям:

- слесарь КИП и А – 3 человека в ОГАОУ СПО «Белгородский политехнический колледж»;

- водитель автомобиля – 6 человек в ООО «Автомобилист»;

- оператор газовой котельной – 9 человек в ОПАОУСПО «Белгородский политехнический колледж»;

- охранник –  7 человек в АНО ДПО «Багира»;

- тракторист – 1 человек в ОГАОУ СПО «Алексеевский агротехнический техникум»;

- делопроизводитель – 1 человек в АНО ЦДПО «Демокрит»;

- бухгалтерский учет с использованием программы 1С Предприятие – 1 человек в БГТУ им. Шухова.

6. В рамках дополнительных мероприятий, направленных на содействие занятости  женщин, воспитывающих малолетних детей, детей-инвалидов, многодетных женщин, запланировано и создано одно рабочее место по профессии продавец, с компенсацией затрат работодателю в сумме 50,0 тыс. руб.,  трудоустроена многодетная женщина.

7. На профессиональное обучение и дополнительное образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком, до достижения им возраста трех лет, отправлено 2 женщины по профессии «Делопроизводитель»                 (по плану 2 чел.). Сумма по заключенным договорам составила 13,0 тыс. руб.

В рамках мониторинга неполной занятости, предполагаемого фактического высвобождения работников в связи с ликвидацией либо сокращением штатной численности организаций проводится еженедельный мониторинг предприятий по видам экономической деятельности, штатная численность которых превышает 15 человек.

В июне 2016 года администрацией района реализован проект «Легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости на территории Красненского района».

Всего за период реализации проекта легализовано 170 фрилансеров по следующим направлениям деятельности:

- сельское хозяйство – 80 человек;

- образование – 16;

- оптовая и розничная торговля – 39;

- пассажирские перевозки – 3;

- техобслуживание автомобилей – 3;

- строительство – 9;

- культура и отдых – 2;

- прочие – 18.

Легализованы 170 фрилансеров следующими методами:

- открыли собственное дело – 14 чел.;

- оформлены в качестве наемных работников – 128 чел.;

- приобрели патент – 6 чел.;

- сдали декларацию по форме 3 НДФЛ – 22 чел.

Дополнительная сумма поступлений налогов составила 586 тыс.руб., в том числе:

- налог на доходы физических лиц -  437 тыс.руб.;

- упрощенная система налогообложения – 10 тыс.руб.;

- единый налог на вмененный доход – 96 тыс.руб.;

- патент – 43 тыс. руб.

- Демографическая ситуация

Важным вопросом, стоящим перед администрацией района, является демографическая ситуация.

За отчетный период в районе родилось 57 человек, умерло                      203 человека, смертность превысила рождаемость в 3,6 раза.

Отделом ЗАГС проводится работа по оказанию помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Определенную роль в решении вопросов, направленных на укрепление авторитета семьи, снижение количества расторгаемых браков, оказание практической помощи, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, оказывает Совет при главе администрации района и комиссия по предупреждению распада семей. За 9 месяцев текущего года проведено 6 заседаний Совета и комиссии. Одной супружеской паре удалось сохранить семью.

С целью воспитания у подрастающего поколения семейных ценностей и знакомства с семейным законодательством в рамках духовно-нравственного воспитания старшеклассников проводятся заседания семейно-консультативного центра с учащимися старших классов средних общеобразовательных школ района. За 9 месяцев текущего года проведено          2 заседания.

Для повышения авторитета семьи в обществе, поддержки старшего поколения за 9 месяцев текущего года проведено чествование двух пар  семейных юбиляров, проживших 60 лет супружеской жизни, четырех пар – 50 лет совместной жизни, 5 пар - «золотых» юбиляров, 8 пар – «серебряных» юбиляров. В рамках районного мероприятия, посвящённого Всероссийскому дню семьи, любви и верности,  08.07.2016 года проведено чествование трёх семейных пар, отметивших 60-летие, 53-летие и 34-летие супружеской жизни, которым в торжественной обстановке были вручены медали «За любовь и верность» и памятные подарки.