АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

российская федерация белгородская область

.

«КРАСНЕНСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«28» февраля 2011 года				                     	               № 257-р

Об утверждении Плана мероприятий

по рекультивации территорий

после техногенного воздействия

на территории Красненского района на 2011 год

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах», Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», в целях приведения нарушенных производственной деятельностью земель в надлежащее состояние и во исполнение протокола поручений, данных Губернатором Белгородской области по итогам заседания Правительства Белгородской области 02 декабря 2010 года:

1. Утвердить План мероприятий по рекультивации территорий после техногенного воздействия на территории Красненского района на 2011 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района – секретаря Совета безопасности района Ушакова А.И.

Глава администрации

Красненского района 	  А.И. Дыбов

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

«Красненский район»

от «28» февраля 2011 г. № 257-р

ПЛАН

мероприятий по рекультивации территорий после техногенного воздействия на территории Красненского района на 2011 год

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

На территории Красненского района выявлено 9 несанкционированных карьеров, основная масса карьеров разрабатывалась в 70-90 годы ХХ века колхозами и совхозами, уже прекратившими свое существование. Другая часть карьеров образована жителями сельских поселений и использовалась ими на протяжении многих лет для строительных и хозяйственных нужд. На территории района осуществляют легальную деятельность по использованию общедоступных недр два предприятия: - это «Фирма СМУ- 99» в населенных пунктах с. Готовье и с. Вербное; и ООО «Автомобилист» в с. Горки.

В этой связи, с целью приведения нарушенных производственной деятельностью земель в надлежащее состояние, в муниципальном районе «Красненский район» разработан настоящий план восстановления нарушенных земель, в котором определены сроки начала и окончания восстановительных работ, а также необходимое количество посадочного материала, требуемого для выполнения биологического этапа работ.

Настоящий план разработан в соответствии с Земельным кодексом РФ, Законом РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах», Федеральным законом РФ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 февраля 1994 г. № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», определяет общие требования при проведении работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и рекультивацией земель, и является обязательным для исполнения всеми должностными, юридическими и физическими лицами на территории Красненского района.

II. Цель, задачи, сроки и этапы реализации Плана

Рекультивация нарушенных земель осуществляется с целью восстановления их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных, природоохранных и санитарно-оздоровительных целей.

План по рекультивации территорий после техногенного воздействия рассчитан на 2011 год.

Для использования нарушенных земель в хозяйственных целях необходимо их восстановление (рекультивация). Рекультивация территорий осуществляется по следующим направлениям: для сельскохозяйственного использования (земледелие, животноводство), под лесные насаждения, под водоемы.

Восстановлению подлежат нарушенные земли всех категорий, а так же прилегающие земельные участки, полностью или частично утратившие продуктивность в результате отрицательного на них воздействия. Система мероприятий по рекультивации карьеров на территории Красненского района включает следующие этапы:

Подготовительный этап включает обследование нарушенных территорий, определение направления рекультивации, технико-экономическое обоснование и составление проекта рекультивации (по необходимости).

Горнотехнологический этап состоит в подготовке территории к восстановлению и предусматривает планировку, формирование откосов, снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и мелиоративных сооружений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв (биологический этап).

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы и заключается в восстановлении нарушенных земель путем выращивания сельскохозяйственных культур или посадки древесных пород.

III. Система мероприятий

| № п/п | Местонахождение участка | Площадь га. | Категория лесокультурной площади | Способ подготовки почвы | Размещение | Главная порода | Схема смешения | Способ посадки | Потребность посадочного материала по породам, тыс. шт. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дуб черешч | Сосна обыкнов | Акация белая | Клен остроли | Ясень обыкнов | Итого, тыс. шт. |
| Рекультивация 2011 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Красное уч.№3 | 0,4 | Карьер | Мехвспашка бороздами | 3x0,8 | Сосна | 10СО | Посадка сеянцами |  | 1,64 |  |  |  | 1,64 |
| 2 | с. Расховец уч.№5 | 1,0 | Карьер | Мехвспашка бороздами | 3x0,8 | Сосна | 10СО | Посадка сеянцами |  | 4,1 |  |  |  | 4,1 |
| 3 | с. Веретенниково уч.№7 | 0,2 | Карьер | Мехвспашка бороздами | 3x0,8 | Сосна | 10СО | Посадка сеянцами |  | 0,82 |  |  |  | 0,82 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,56 |  |  |  | 6,56 |

| Наименование карьера | 2011 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество рекультивационных зон | Мероприятия, га. |  | Ответственный за проведения мероприятий | Потребность |
|  |  | горнотехнологический этап | биологический этап |  | Сосна обыкновенная |
| Красненский №3 | 1 | 0,4 | 0,4 | ДСУ-2 | 1,64 |
| Расховецкий №5 | 1 | 1 | 1 | ЗАО Кр.Яружский бройлер | 4,1 |
| Веретенниковский №7 | 1 | 0,2 | 0,2 | Камызинское сельское поселение | 0,82 |

Основные направления, позволяющие решать задачу по рекультивации территорий, является:

1. Работа по изучению имеющейся геологической информации на предмет наличия остаточных запасов в выявленных несанкционированных карьерах. При наличии таковых, предоставлять право пользования недрами  в соответствии с действующим законодательством, т.е. превращать несанкционированные карьеры в санкционированные.

2. Рассмотреть возможность использования отработанных карьеров в качестве рекреационных зон.

3. Рассматривать возможность использования полностью отработанных карьеров вблизи крупных населенных пунктов в качестве мест для санкционированного размещения твердых бытовых отходов. При этом должны быть соблюдены все нормы и правила их организации, включая гидроизоляцию днища карьера.

IV. Ресурсное обеспечение Плана

Перечень расходов, включаемых в затраты на рекультивацию, в частности, затраты на:

- приобретение и посадку саженцев;

- восстановление плодородия рекультивированных земель, передаваемых в сельскохозяйственное, лесохозяйственное и иное использование (стоимость семян, саженцев, удобрений и, внесение удобрений, посадка и др.);

- деятельность рабочих комиссий по приемке-передаче рекультивированных земель (транспортные затраты, проведение полевых обследований, составление проектов и др.);

- другие работы, предусмотренные проектом рекультивации, в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

Норма высадки на 1 га.		 - 3,5 тыс. штук.

Стоимость 1 саженца		 - 2 руб.

Нарезка борозд 1 га.		 - 736,55 руб.

Подвоз на 1 га.			 - 332,85 руб.

Посадка 1 га.			 - 6041 руб.

Финансовое обеспечение рекультивационных работ на 2011 год

| Наименование карьера | 2011 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь нарушенного участка, га. | Мероприятия, га. |  | Финансирование, тыс. руб. |  |  |
|  |  | горно-технологический этап | биологический этап | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники |
| Красненский №3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  |  | 12 |
| Расховецкий №5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  | Средства ЗАО Кр.Яружский бройлер |
| Веретенниковский №7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |  | 8 |

V. Механизм реализации Плана, контроль за ходом его реализации

Рекультивация нарушенных земель осуществляется в рамках реализации областного проекта «Зеленая столица».

Контроль за ходом реализации плана осуществляет рабочая группа по направлению «Рекультивация территорий после техногенного воздействия». Срок реализации настоящего Плана 2011год.

Примерный план рекультивации нарушенного земельного участка (карьера) включает в себя следующие мероприятия:

1.	Обследование территории, определение направления рекультивации.

2.	В случае необходимости изготовление проекта рекультивации.

3.	Производство сполаживания берегов, выравнивание и подготовка поверхности для посадки деревьев.

4.	Определение количества посадочного материала (рябина, липа, акация, сосна) и производство заготовки необходимого посадочного материала силами работников предприятий и организаций, различных форм собственности, расположенных на территории Красненского района.

5.	Посадка саженцев силами работников предприятий и организаций, различных форм собственности, расположенных на территории Красненского района, учитывая рельеф данного участка.

6	.	На подъездах к данному участку установить информационные щиты о проведенной рекультивации, с указанием дальнейшего запрещения произведения забора песка (мела, глины).

7.	Проинформировать ОВД по Красненскому району с целью предупреждения незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых на данном земельном участке.

8.	 Производить постоянно контрольно-охранные мероприятия на данном земельном участке.

VI. Оценка эффективности реализации Плана

В целом, на территории Красненского района в ходе реализации Плана  2011года будет высажено сеянцев сосны обыкновенной 6,56 тыс.шт., рекультивировано 1,6 гектаров нарушенных земель.

В ходе реализации плана будет упорядочена эксплуатации песчаных и глиняных (меловых) карьеров.

В результате проведенных мероприятий по облесению карьеров произойдет увеличение площади лесных массивов, как следствие уменьшение эрозийно-опасных участков.

Реализация данного плана позволит увеличить количество рекреационных зон, которые должны быть обустроены и приспособлены для полноценного отдыха жителей с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

План мероприятий по рекультивации территорий после техногенного воздействия крайне необходим и востребован, и должен получить всеобщую поддержку населения. Данная работа продолжит курс взятый на оздоровлению экологической ситуации в районе.