**Белгородская область**

**администрация муниципального района**

**«красненский район»**

ПОсТАНОВЛение

 **с. Красное**

 **«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Красненский район» от 27 декабря 2024 года № 133**

**«Об утверждении муниципальной** **программы**

**муниципального района «Красненский район»**

 **«Формирование современной городской среды на территории**

 **Красненского района»**

 В соответствии с решением муниципального совета Красненского района Белгородской области № 128 от 31 января 2025 года «О внесении изменений в решение Муниципального совета Красненского района от 27 декабря 2024 года №120 «О бюджете муниципального района «Красненский район» на 2025 и на плановый период 2026-2027 годов» и в целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Красненского района Белгородской области «Формирование современной городской среды на территории Красненского района», утвержденной постановлением администрации муниципального района «Красненский район» от 27 декабря 2024 года №133, администрация Красненского района **постановляет**:

 1. Внести в постановление администрации Красненского района от 27 декабря 2024 года №133 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района «Красненский район» «Формирование современной городской среды на территории Красненского района» следующие изменения:

 1.1 Муниципальную программу муниципального района Красненский район» «Формирование современной городской среды на территории Красненского района» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1, вышеназванного постановления изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации района (Фомина И.Н.) производить финансирование мероприятий муниципальной программы с учетом настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом муниципального района «Красненский район» и разместить на официальном сайте администрации Красненского района в сети «Интернет» по адресу: krasnenskijkrasnenskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника управления строительства, транспорта и жилищно - коммунального хозяйства администрации Красненского района Плешкова С.И.

**Глава администрации**

**Красненского района А. Ф. Полторабатько**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приложение** **Утверждена****постановлением администрации****муниципального района «Красненский** **район» Белгородской области****от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды
на территории Красненского района»**

**(далее – муниципальная программа)**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**1.1. Оценка текущего состояния в сфере формирования современной городской среды на территории Красненского района**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Красненского района составляет 10 965 человек.

В состав Красненского района входят 10 сельских поселений.

Вместе с тем, только в 2 населенных пунктах поселений Красненского района численность населения превышает 1 000 человек.

На территории Красненского района расположено 5 многоквартирных домов, ограничивающих 5 дворовых территорий, общей площадью 1000 кв. метров и 7 общественных территорий общей площадью 4000 кв. метров.

В настоящее время доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов составляет 95 процентов от общего количества дворовых территорий, в то же время доля дворовых территорий, на которых созданы условия доступности, безопасности, информативности и комфортности для инвалидов и иных маломобильных групп, составляет 90 процентов.

Доля благоустроенных общественных пространств составляет 43 процента от общего количества общественных территорий.

По состоянию на 1 января 2024 года количество благоустроенных территорий различного функционального назначения составило 3 единицы, количество благоустроенных дворовых территорий – 2 единицы; количество светоточек, установленных на территории Красненского района, составило 3038 единиц.

В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Красненского района» было реализовано одно мероприятие по благоустройству общественной территории Парк «Территория детства» в с. Новоуколово, ул. Центральная.

Обновленная структура парка «Территории детства» позволило более комфортно и с пользой провести время взрослым и детям, заняться спортом, поиграть и отдохнуть.

Потребность в благоустройстве территорий Красненского района обусловлена износом объектов благоустройства, их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в районе федерального проекта «Формирование современной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Красненского района, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Красненского района с численностью населения свыше 1 000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Красненского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимаются территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). Общественные пространства играют огромную роль в жизни всех
без исключения населенных пунктов. Именно эти зоны, в первую очередь, формируют городскую среду, ее привлекательность для людей.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустроенной считается дворовая территория, имеющая освещение, малые архитектурные формы (лавочки и урны), дворовые проезды в нормативном состоянии, а также не менее одного расположенного в зоне пешеходной доступности оборудованного места для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.). Пешеходная доступность предполагает расстояние, преодолеваемое пешком, например, не более чем за 15 минут, что эквивалентно протяженности не более 1000 метров, таким образом, территория считается благоустроенной, если в радиусе 1000 м находится оборудованное место для проведения досуга и отдыха разными группами населения.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

Под платформой по голосованию за объекты благоустройства понимается информационная система, предназначенная для проведения голосования граждан в возрасте от 14 лет по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственных программ и муниципальных программ, использование которой согласовано с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Инициативное бюджетирование создает возможности для более эффективного управления местными бюджетами с участием населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, формируются условия для проявления ими инициативы на всех этапах решения вопросов местного значения: жители получают возможность формулировать актуальные проекты, участвовать в проектировании решений, контролировать конкурсные процедуры и ход практической реализации проектов.

Таким образом, обеспечивается выбор приоритетов расходования бюджетных средств для решения вопросов местного значения. Софинансирование проектов инициативного бюджетирования населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - следующий шаг в привлечении средств населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на решение вопросов местного значения.

За 2021-2024 годы в рамках инициативного бюджетирования реализовано 24 мероприятия, в том числе в 2023 году на территории района реализовано шесть мероприятий с учетом запросов жителей района по направлению благоустройство в следующих населенных пунктов: с. Красное, с. Горки, с. Камызино, с. Лесное Уколово, с. Новоуколово, с. Готовье.

Реализация данных мероприятий позволило повысить уровень жизни жителей района.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы даст возможность привлечь население, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и приемке работ, выполняемых в рамках муниципальной программы, а также в последующем - в содержании и обеспечении сохранности объектов.

Обеспечение надежного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Белгородской области является одним из приоритетных направлений государственной политики в части реализации отдельных полномочий в организации мероприятий по благоустройству населенных пунктов на территории Красненского района.

Вопросы развития систем наружного освещения имеют выраженную социальную направленность, обусловленную необходимостью создания полноценных условий жизни для жителей населенных пунктов Красненского района.

В районе большое значение придается приведению к нормативным значениям освещенности улиц, магистралей, площадей, внутриквартальных проездов, жилых районов, а также созданию комфортных условий проживания граждан, обеспечению безопасности дорожного движения в дневное, вечернее и ночное время.

Оптимальная освещенность создает хорошее настроение и способствует улучшению условий работы и отдыха людей. Качественное и высокоэффективное наружное освещение служит показателем стабильности, способствует снижению количества проявлений криминогенного характера, повышает интенсивность грузопассажирских перевозок, является видимым проявлением эффективности работы органов местного самоуправления.

Учитывая, что состояние и качественное функционирование систем наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на восстановление, дальнейшее развитие и модернизацию этих систем.

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» относит организацию наружного освещения улиц к вопросам местного значения.

Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также снижение эксплуатационных затрат, экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения невозможно без комплексного программно-целевого подхода и соответствующей финансовой поддержки как на муниципальном, так и на областном уровнях.

Улицы, дороги, площади, пешеходные аллеи, общественные и рекреационные территории, территории жилых домов, территории промышленных и коммунальных предприятий, а также арки входов, дорожные знаки и указатели, элементы городской информации должны освещаться в темное время суток в соответствии с общим режимом.

Главные улицы, площади, места массового пребывания людей, путепроводы, мосты и кольцевые транспортные развязки должны свещаться в соответствии с ночным режимом работы наружного освещения.

Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должна составлять не менее 95 процентов. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.

Реализация государственных полномочий в части соблюдения и защиты прав на достойное погребение умершего гражданина и оказание услуг по его погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, направлена на финансовое обеспечение государственных гарантий по вопросам предоставления ритуальных услуг по погребению в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон, путем предоставления субвенций из областного бюджета в рамках правоотношений, которые регулируются Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

**1.2. Приоритеты и цели государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими нормативными правовыми актами:

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным
и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ № 309);

- Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 1 октября 2021 года № 2765-р;

- Стратегия социально-экономического развития Белгородской области
на период до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп;

- Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

- Постановления Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области Формирование современной городской среды на территории Белгородской области».

Основными приоритетами государственной политики являются также формирование комфортной городской среды, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями.

Реализация государственной политики в жилищно-коммунальной сфере, а также достижение показателей муниципальной программы будет способствовать достижению цели Программы - Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов.

Основной задачей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды, а общественно значимым результатом является повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

Реализация мероприятий муниципальной программы оказывает влияние на социально-экономическое развитие Красненского района.

В целях достижения показателей социально-экономического развития Красненского района в рамках муниципальной программы реализуются также мероприятия по благоустройству общественных территорий (площадей, парков и др.) и иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды.

В настоящее время восприятие населением условий жизнедеятельности неразрывно связано с уровнем благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются те условия для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни: для здоровой, комфортной, удобной жизни как отдельного человека по месту проживания, так и всех жителей района. Выполнение комплекса мероприятий данного направления способствует значительному улучшению экологического состояния и внешнего облика муниципальных образований.

Администрация Красненского района в рамках реализации муниципальной программы:

- обеспечивает заключение соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области по предоставлению субсидии;

- осуществляет общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;

- осуществляет реализацию исполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников, в том числе проводит отбор подрядчиков для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации федерального проекта на территории Красненского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- организовывает и проводит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для включения в муниципальную программу в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 января 2019 года № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

Муниципальный район «Красненский» Белгородской области – получатель субсидии:

- разрабатывает и утверждает (корректирует) муниципальную программу по формированию современной городской среды ежегодно в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводит общественные обсуждения и определяет территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- по итогам общественных обсуждений актуализирует муниципальную программу (при необходимости);

- ежегодно обеспечивает привлечение к решению вопросов развития городской среды необходимый процент граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Красненского района с численностью свыше 1000 человек, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимый для достижения конечного и непосредственного результатов реализации муниципальной программы по годам реализации;

- обеспечивает синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Красненском районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивает реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в Красненском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивает наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивает проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивает размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории Красненского района с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивает реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляет в министерство жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

- обеспечивает обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечивает возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее – голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечивает обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети Интернет и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- обеспечивает соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок Постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими Постановлениями Правительства Российской Федерации;

- обеспечивает 100-процентное кассовое исполнение средств предоставляемой субсидии ежегодно до 1 декабря.

В реализации муниципальной программы принимают участие населенные пункты поселений Красненского района с численностью населения свыше 1 000 человек (далее – поселения Красненского района).

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Красненского района на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Российской Федерации, определенные Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральная отраслевая стратегия, схема территориального планирования Белгородской области.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями
и показателями государственных программ Белгородской области**

Основной целью муниципальной программы является повышение к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

- повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств;

- реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования;

- развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Белгородской области с учетом индекса качества городской среды.

Реализация муниципальной программы способствует формированию комфортной городской среды, обеспечению возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями, что является основным приоритетом реализации Программы.

По итогам реализации муниципальной программы будут достигнуты следующие результаты:

1. Реализовано не менее 1 мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований ежегодно.

2. Организовано наружное освещение населенных пунктов Красненского района.

3. Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Красненского района.

4. Реализовано 5 проектов для повышения условий жизни граждан
на территории Красненского района.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения.

**1.4. Задачи муниципальной программы, способы их
эффективного решения в сфере формирования современной
городской среды на территории Красненского района**

Достижение цели муниципальной программы по повышению к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов осуществляется за счет решения следующих задач:

1. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств.

2. Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования.

3. Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения.

4. Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего.

Способами эффективного решения указанных задач в сфере формирования современной городской среды являются:

- предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств;

- ежегодное проведение рейтингового голосования по отбору объектов (дизайн-проектов) благоустройства общественных пространств в муниципальных образованиях с численностью населения свыше 1000 человек;

- организация мероприятий по вовлечению граждан в решение вопросов развития городской среды;

- ежегодная реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий различного функционального назначения;

- участие районных проектов – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах;

- финансирование мероприятий по организации наружного освещения населенных пунктов Белгородской области за счет бюджетных средств;

- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям Белгородской области;

- реализация инициативных проектов граждан за счет бюджетных средств.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия проживания жителей Красненского района, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве территорий, повысить уровень и качество жизни граждан.

Также реализация муниципальной программы позволит улучшить
ряд показателей социально-экономического развития Красненского района:

- экономические (повышение налоговых поступлений в местные бюджеты после благоустройства территорий, развитие туризма);

- демографические (повышение привлекательности мест жительства
для молодых семей, снижение преступности за счет увеличения освещенности территорий);

- социальные (увеличение пешеходных потоков для жителей, рост публичных пространств, приспособленных для различных творческих проявлений и самореализации горожан, прогулок, занятий спортом, общения с детьми и друг с другом, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения и иное).

**II. Паспорт муниципальной программы Красненского района
«Формирование современной городской среды на территории Красненского района»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Красненского района | Плешков С.И. – заместитель главы администрации Красненского района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красненского района | Администрация муниципального района «Красненский район в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  |
| Период реализации муниципальной программы Красненского района | 2025 – 2030 годы |
| Цели муниципальной программы Красненского района | Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Красненского района | 1. Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты»
2. Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты»
3. Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий»
 |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Источник финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. рублей |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | **65 851,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  | **12 500,00** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  | **38 027,50** |
| - местный бюджет | **15 324,00** |
| - внебюджетные источники  | **0** |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1. Национальная цель «Обеспечение граждан инфраструктурой (коммунальной, транспортной, социальной) нового качества)» Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |
| 2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» / Показатель 1 «Повышение в полтора раза комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, к 2030 году» |
| Связь с целями развития Красненского района / стратегическими приоритетами Красненского района | 1. Стратегическая цель Красненского района до 2030 года «Повышения качества жизни населения района в результате формирования конкурентноспособной экономики на основе рационального использования внутренних ресурсов района».2. Приоритет «Повышение качества и условий жизни населения Красненского района».2.1. Показатель «Плотность населения» |

#### 2. Показатели муниципальной программы Красненского района

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов» |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий  | МП | Прогрессирующий | Единиц | 1 | 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710 | Администрация муниципального района «Красненский район» | Национальная цель «Обеспечение граждан инфраструктурой (коммунальной, транспортной, социальной) нового качества)» Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» | Постановления Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области Формирование современной городской среды на территории Белгородской области» / Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году |
| 2. | Количество светоточек на территории района | ГП | Прогрессирующий | Тыс. единиц | 3,038 | 2023 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | 3,116 | - | Администрация муниципального района «Красненский район» | Национальная цель «Обеспечение граждан инфраструктурой (коммунальной, транспортной, социальной) нового качества)»Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»  | - |
| 3. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг на погребение | ГП | Прогрессирующий | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 12.01.1996 г.№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Администрация муниципального района «Красненский район» | - | - |
| 4. | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальном образовании Красненского района | ГП | Прогрессирующий | Единица | 8 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закон Белгородской области от 26.12.2020 г. № 20 «Об инициативных проектах», постановление Правительства Белгородской области от 28.12.2020 г. № 598-пп«О реализации инициативных проектов на территории Белгородской области» | Администрация муниципального района «Красненский район» | Национальная цель «Обеспечение граждан инфраструктурой (коммунальной, транспортной, социальной) нового качества)» Показатель 1 «Благоустройство не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году» |  Постановления Правительства Белгородской области от 28 декабря 2023 года №815-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области Формирование современной городской среды на территории Белгородской области»/ количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальных образованиях Белгородской области  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Цель «Повышение к 2030 году качества городской среды на территории Красненского района к уровню 2023 года на 49 процентов» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,116 |
| 1.3 | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.4 | Количество реализованных проектов для повышения уровня жизни граждан в муниципальном образовании Красненского района | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

#### 4. Структура муниципальной программы

| **№п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | 1. Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, входящие в национальные проекты»
 |
| 1.1 | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |
|  |  Ответственный за реализацию: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Красненского района | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 1.1.1 | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» | Ежегодно на территории муниципального образования будут:- улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей;- приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальном образовании;- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования; | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2023 году.Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Красненского района |
|  | 2. Направление (подпрограмма) «Муниципальные проекты, не входящие в национальные проекты» |
| 2.1 | Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования»(Куратор проекта – Плешков Сергей Иванович) |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 2.1.1 | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» | На территориях муниципальных образований будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования района | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий Красненского района.Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан  |
|  | 3. Направление (подпрограмма) «Комплексы процессных мероприятий» |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства» |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | Срок реализации: 2025 – 2030 |
| 3.1.1 | Задача 1. «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» | Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей | Количество светоточек на территории населенных пунктов района |
| 3.1.2. | Задача 2. «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» | Погребение умершего и оказание услуг по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг |

#### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красненского района

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1. Муниципальная программа Красненского района «Формирование современной городской среды на территории Красненского района», в том числе:** | **08 0 00 00000** | **39 659,90** | **46,00** | **26 145,60** | **0** | **0** | **0** | **65 851,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | **12 500,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 500,00** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | **11 835,90** | **46,00** | **26 145,60** | **0** | **0** | **0** | **38 027,50** |
| - средства местного бюджета |  | **15 324,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **15 324,00** |
| - внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1. Муниципальные проекты, входящие в национальный проекты, том числе**  | **08 1 00 00000** | **15 771,90** | **0** | **26 097,60** | **0** | **0** | **0** | **41 869,50** |
| **Региональный проект «Формирование комфортной городской среды», в том числе** | **08 1 И4 00000** | **15 771,90** | **0** | **26 097,60** | **0** | **0** | **0** | **41 869,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500,00 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 797,9 | 0 | 26 097,60 | 0 | 0 | 0 | 26 895,50 |
| - средства местного бюджета  |  | 2 474,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474,00 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация программ формирования современной городской среды, в том числе** | **08 1 И4 55550** | **15 771,90** | **0** | **26 097,60** | **0** | **0** | **0** | **41 869,50** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500,00 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 797,9 | 0 | 26 097,60 | 0 | 0 | 0 | 26 895,50 |
| - средства местного бюджета  |  | 2 474,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474,00 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2. Муниципальные проекты, не входящие в национальный проекты, в том числе**  | **08 2 00 00000** | **10 994,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 994,00** |
| **2.1. Региональный проект «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», в том числе** | **08 2 01 00000** | **10 994,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 994,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 10 994,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 994,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.1** Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования " Обустройство тротуарной дорожки «Тропа здоровья» в селе Красное Красненского района" | **08 2 01 S0301** | **2 200,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 200,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.2** Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования "Торшерное освещение парковой зоны им. А.М.Жданова в с.Круглое Красненского района Белгородской области " | **08 2 01 S0302** | **2 200,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 200,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.3** Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования "Устройство детской игровой площадки на улице Осиновая села Лесное Уколово, Красненского района, Белгородской области"  | **08 2 01 S0303** | **2 200,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 200,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.4** Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования "Организация торшерного освещения по ул. Центральная с.Новоуколово Красненского района  | **08 2 01 S0304** | **2 200,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **2 200,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.5** Реализация проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования "Устройство торшерного освещения в парке «Юность» с. Сетище Красненского района " | **08 2 01 S0305** | **2 194,00** | **0** | **0** | 0 | **0** | **0** | **2 194,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 2 194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 194,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3. Ведомственные проекты, в том числе** | **08 3 00 00000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **4. Комплексы процессных мероприятий, в том числе**  | **08 4 00 00000** | **12 894,00** | **46,0** | **48,0** | **0** | **0** | **0** | **12 988,00** |
| **4.1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе**  | **08 4 01 00000** | **12 894,00** | **46,0** | **48,0** | **0** | **0** | **0** | **12 988,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета |  | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | **138,00** |
| - средства местного бюджета  |  | 12 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Организация наружного освещения населенных пунктов Красненского района, в том числе** | **08 4 01 21340** | **12 850,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 850,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - средства местного бюджета  |  | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 12 850,00 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 N8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в том числе** | **08 4 01 71350** | **44,0** | **46,0** | **48,0** | **0** | **0** | **0** | **138,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 138,00 |
| - средства местного бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### **III. Паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект**

**(далее – региональный проект 1)**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта  | Формирование комфортной городской среды | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Плешков Сергей Иванович | Заместитель главы администрации района- начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Руководитель регионального проекта  | Салина Ирина Валентиновна | Начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| Администратор регионального проекта | Алехина Юлия Александровна | Главный специалист по ЖКХ МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Красненский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | - |
| Целевые группы | Население Красненского района |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Государственная программа Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

#### 2. Показатели регионального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Прогрессирующий | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | МП | Единиц | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Мероприятие(результат)«Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения , общественных территорий района» | Х | Единиц | 0 | 2023 | 1 | - | - | - | - | - | Благо-устройство террито-рии | МП | Количество благоустроенных общественных территорий |
| - улучшены условия жизни граждан в муниципальном образовании за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальном образовании; - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования. |

**5.  Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача " Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| **Мероприятие (результат): «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения общественных территорий», всего, в т.ч.** | **08 0 00 00000** | **15 771,90** | **0** | **26 097,60** | **0** | **0** | **0** | **41 869,50** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500,00 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 797,90 | 0 | 26 097,60 | 0 | 0 | 0 | 26 895,50 |
| - средства местного бюджета |  | 2 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474,00 |
| - внебюджетные источники  |  | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по региональному проекту 1 всего, в т.ч.** |  | **15 771,90** | **0** | **26 097,60** | **0** | **0** | **0** | **41 869,50** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | 12 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 500,00 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно)  |  | 797,90 | 0 | 26 097,60 | 0 | 0 | 0 | 26 895,50 |
|  | - средства местного бюджета |  | 2 474,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 474,00 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований,

#### предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 1 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 771,90 | 0 | 0 | 0 | **15 771,90** |
| **ИТОГО:** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 771,90** | **0** | **0** | **0** | **15 771,90** |

 **Приложение №1 к паспорту**

**регионального проекта**

**«Формирование комфортной городской среды»**

#### План реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году

| **№** **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных территорий», предусмотренные в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | **-** | **-** | **-** | **15 771,90** | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Сформированы документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.01.2025 | 30.04.2025 | - | - | Салина И.В. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | - | - | - | - | Проектно-сметная документация |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз» | 01.03.2025 | 31.05.2025 | - | - | Салина И.В. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | - | - | - | - | Положительное заключение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Проведена конкурсная процедура по определению поставщика, подрядчика | **01.04.2025** | **30.06.2025** | - | - | Салина И.В. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | - | - | - | - | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Строительно-монтажные работы выполнены» | **01.06.2025** | **01.12.2025** | - | - | Салина И.В. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | - | - | - | - | Акты выполненных работ  |

### **IV. Паспорт регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования», не входящего в национальный проект**

### **(далее – региональный проект 2)**

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | Решаем вместе в рамках инициативного бюджетирования | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор регионального проекта  | Плешков Сергей Иванович | Заместитель главы администрации района- начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Руководитель регионального проекта  | Салина Ирина Валентиновна | Начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района |
| Администратор регионального проекта | Алехина Юлия Александровна | Главный специалист по ЖКХ МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Красненский район» |
| Соисполнители государственной программы  | - |
| Целевые группы | Население Красненского района |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Белгородской области | 1. | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области |
| 1.1. | Государственная программа (комплексная программа) Российской Федерации | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации |

#### 2. Показатели регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха  | МП | Прогрессирующий | Единиц | 8 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

#### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | **На конец 2025года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха  | МП | Единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. |
| 1.1. | Мероприятие (результат): «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования» | Х | Единиц | 8 | 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Количество реализованных проектов по благоустройству мест массового отдыха;количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальном образовании Красненского района |
| На территориях муниципального образования будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей муниципального образования |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| Мероприятие (результат)«Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования», всего, в том числе: | **08 2 01 00000** | **10 994,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 994,00** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 10 994,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 994,00 |
| - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по региональному проекту 2 всего, в т.ч.** |  | **10 994,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **10 994,00** |
|  | - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 10 994,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 994,00 |
|  | - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### 6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта 2 в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)**  | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000,00 | 3 794,00 | 4 200,00 | 0 | 0 | 0 | **10 994,00** |
| ИТОГО: | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **3 000,00** | **3 794,00** | **4 200,00** | **0** | **0** | **0** | **10 994,00** |

#### План реализации регионального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта мероприятия (результата) контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового подтверждения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **оконча-ние** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Реализация инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Реализованы инициативные проекты в рамках инициативного бюджетирования» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - | Плешков С.И. заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района  | **-** | **-** | **-** | **10 994,00** | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка «Заключено соглашение о порядке и условиях предоставлении субсидии для выполнения работ» | 01.01.2025 | 15.02.2025 | - | - | Салина И.В.. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - |  | Соглашение |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое обеспечение» | 01.02.2025 | 01.03.2025 | - | - | Салина И.В.. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - |  | Проектно-сметная документация |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | 01.03.2025 | 01.05.2025 | - | - | Салина И.В.. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - |  | Муниципальный контракт |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 01.08.2025 | 31.12.2025 | - | - | Салина И.В.. начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | - | - | - |  | Акты выполненных работ |

|  |
| --- |
| **V. Паспорт комплекса процессных мероприятий«Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства»****(далее – комплекс процессных мероприятий 1)** |
| **1. Общие положения** |
| Структурное подразделение администрации муниципального образования | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации районаПлешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| Связь с муниципальной программой Красненского района | Муниципальная программа Красненского района «Формирование современной городской среды на территории Красненского района» |

  **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя /** **задачи** | **Признак возрастания / убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | [**Базовое значение**](file:///C%3A%5CUsers%5CMary%5CDesktop%5C%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%99%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%BD%D0%B0%202024%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%5C%D0%9A%D0%9F%D0%9C%20%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.xlsx#RANGE!_ftn1) | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов района | Прогрессирующий | МП | Тыс. единиц | 3,038 | 2023 | 3,116 | - | - | - | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | Регрессирующий | МП | Единиц | 0 | 2023 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации района |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели комплекса процессных мероприятий** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1 | Количество светоточек на территории населенных пунктов области | МП | Тыс. единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,116 |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1 | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Красненского района» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единиц | 3,038 | 2023 | 3,116 | - | - | - | - | - | Количество светоточек на территории населенных пунктов Красненского района |
| Поддержание нормируемых светотехнических параметров установок наружного освещения и заданных графиков режимов их работы, обеспечение бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных регламентных работ, выявление и устранение возникающих неисправностей |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.1. | Мероприятие (результат)«Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области»  | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 0 | 2023 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | Количество умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя |
| Погребение умершего и оказание услуг муниципальным образованиям области по погребению специализированными службами по вопросам похоронного дела в рамках статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **5** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», в том числе** | **08 4 00 00000** | **12 894,00** | **46,0** | **48,0** | **0** | **0** | **0** | **12 988,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | **44,0** | **46,0** | **48,0** | **0** | **0** | **0** | **138,00** |
| - средства местного бюджета |  | **12 850,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 850,00** |
| - внебюджетные источники |  | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Красненского района», всего, в том числе:** | **08 4 01 21340** | **12 850,00** |  **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12 850,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - средства местного бюджета |  | 12 850,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 850,00 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению», всего, в том числе:** | **08 4 01 71350** | **44,00** | **46,00** | **48,00** | **0** | **0** | **0** | **138,00** |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета  |  | 44,00 | 46,00 | 48,00 | 0 | 0 | 0 | 138,00 |
| - средства местного бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1 «Создание условий для обеспечения населения качественными
услугами жилищно-коммунального хозяйства»**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1 «Повышение надежности и эффективности установок наружного освещения» |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организовано наружное освещение населенных пунктов Красненского района» в 2025 году реализации | х | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х  |
| 1.2.1. | Контрольная точка « Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии» | 01.02.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Соглашение |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Подана заявка для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 1 квартале 2025 года» |  15.04.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Заявка  |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 1 квартале 2025 года» |  10.04.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Подана заявка для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств во 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Заявка  |
| 1.2.5. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения во 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Подана заявка для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Заявка  |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Подана заявка для включения в сводную плановую заявку на финансирование лимитных обязательств в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Заявка  |
| 1.2.9. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование фактических расходов связанных с организацией наружного освещения в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2. | Задача 2 «Обеспечение гарантий погребения умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего» |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы по гарантированному перечню услуг по погребению муниципальным образованиям области» в 2025 году реализации | х | Плешков Сергей Иванович заместитель главы администрации района – начальник управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | х |
| 2.2.1. | Контрольная точка «Подготовлена и направлена заявка на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.2. | Контрольная точка «Получена субвенция муниципальным образованием для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 1 квартале 2025 года» | 10.04.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.3. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным образованием заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.4. | Контрольная точка «Получена субвенция муниципальным образованием для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 2 квартале 2025 года» | 10.07.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.5. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным образованием заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.6. | Контрольная точка «Получена субвенция муниципальным образованием для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 3 квартале 2025 года» | 10.10.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.7. | Контрольная точка «Предоставление муниципальным образованием заявки на возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |
| 2.2.8. | Контрольная точка «Получена субвенция муниципальным образованием для расчета со специализированными службами по вопросам похоронного дела в 4 квартале 2025 года» | 30.12.2025 | Салина Ирина Валентиновна начальник отдела ЖКХ, транспорта и дорожной инфраструктуры управления строительства, транспорта и ЖКХ администрации района | Отчет |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Красненского района «Формирование современной городской среды на территории Красненского района»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индексформыотчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Красненского района | Единица | Определяется как количество выполненных работ по благоустройству территорий | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по благоустройству | - | Мониторинг | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество светоточек на территории населенных пунктов Красненского района | Тыс. единиц | Определяется как количество выполненных работ по обустройству наружного освещения в населенном пункте  | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по оснащению населенных пунктов объектами наружного освещения | - |  Мониторинг | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля компенсационных расходов на предоставление государственных гарантий от фактически предоставленных услуг, процентов | Процент | Определяется как доля возмещенных расходов, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению | Ежегодно | Показатель получается путем возмещения расходов по гарантированному перечню услуг по погребению, утвержденных решением Муниципального совета администрации муниципального района «Красненский район» | - |  Мониторинг | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | - | 20 января года, следующего за отчетным |
| 4. | Количество реализованных проектов для повышения условий жизни граждан в муниципальных образованиях Красненского района | Единица | Определяется как количество реализованных проектов | Ежегодно | Показатель получается путем суммирования фактически выполненных работ по реализации проектов, повышающих условия жизни граждан | - |  Мониторинг | - | Управление строительства, транспорта и ЖКХ администрации Красненского района | - | 20 января года, следующего за отчетным |